UMOWA  NR  ………….

NA ROBOTY  BUDOWLANE

Umowa zawarta dnia …………………. r. w Oławie pomiędzy:

Centrum Sztuki w Oławie, ul. Młyńska 3,  55-200 Oława, NIP - 912-13-97-337

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Annę Ślipko- dyrektora

a firmą: …………………………………………………...

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

…………………………………………...

o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia na wykonanie  robót budowlanych dla zadania : Remont wjazdu do garaży.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym i ofertą, a  także zgodnie z odpowiednimi polskimi normami, aktami prawnymi oraz zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 2

- Za należyte wykonanie umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy  wynagrodzenie  w wysokości:   …………………………………………………... brutto (słownie:…………………...)

- Kwota wynagrodzenia wskazana w ust. 1 jest ceną ryczałtową i zawiera wszelkie koszty związane z realizacją robót, poza nadzorem inwestorskim i archeologicznym.

- Zapłata wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 nastąpi w terminie 30 dni od złożenia łącznie:

- prawidłowo wystawionej faktury,

- podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót,

- oświadczenia zgłoszonego podwykonawcy, iż otrzymał wynagrodzenie za wykonanie prac objętych niniejszą umową,

- przedstawienia atestów na materiałów oraz kart utylizacji odpadów.

§ 3

Termin zakończenia prac objętych umową ustala się na dzień  30.08.2020r.

§ 4

Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową prowadzić będzie w imieniu Zamawiającego pracownik w osobie ………………..

§ 5

- Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty z należytą starannością i zgodnie z  postanowieniami dokumentów Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do  wykonania oraz usunięcia wad.

- Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć, wydzielić i oznakować zgodnie z przepisami BHP i P.POŻ. teren prac ujetych w Umowie przed dostepem osób trzecich.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie przez swoich pracowników przepisów BHP i P.POŻ. Zobowiązany jest do ich wyposażenia w niezbedną odzież roboczą, ochronną i środki ochrony osobistej i zbiorowej, dostosowane do rodzaju wykonywanych prac. Zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom aktualnyego przeszkolenia BHP oraz odpowiednich badań lekarskich dostosowanych do rodzaju wykonywanych prac.

§ 6

- Wykonawca ma prawo zlecić w części realizację przedmiotu umowy Podwykonawcy, jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego.

- Realizacja Umowy będzie się odbywać pod firmą Wykonawcy

- Realizacja części umowy przez Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności ani obowiązków wynikających z umowy lub przepisów obowiązującego prawa. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców jak za działania własne.

§ 7

- Odbiór robót wykonanych przez Wykonawcę dla celów płatności, Zamawiający dokona na podstawie Protokołu Odbioru Wykonanych Robót.

- Odbiory robót zanikających, ulegających zakryciu oraz częściowe, dokonywane będą przez inspektora nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- Odbiór końcowy może nastąpić tylko wtedy, gdy nie zostaną stwierdzone żadne wady czy  usterki w przedmiocie odbioru.

§ 8

- Wykonawca udziela  36  miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zamówienia.

- Strony umowy ustalają 36 miesięczny okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zamówienia.

§ 9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowę :

- za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

- za opóźnienie w oddaniu określnego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokosci 0,5%  wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot odbioru, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczoney od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub niedoróbek.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z Wykonawcą z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art.145 ustawy – Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Poz.907 z późn. zm. ).

- Kary umowne dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę 
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącone z faktury końcowej Wykonawcy.

- Każda ze stron umowy ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 10

- Zamawiający i Wykonawca podejmą wszelkie możliwe kroki w celu polubownego

rozstrzygnięcia sporów.

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd Powszechny, właściwy miejscowo dla Wykonawcy.

§ 11

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy

prawa ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz

z aktami wykonawczymi oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z aktami

wykonawczymi.

- Wykonawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych

przez Zamawiającego . Otrzymane informacje nie będą udostępniane innym firmom , bądź

osobom trzecim. Wykonawca posiada prawo wglądu i poprawiania swoich danych

osobowych.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie

aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach : dwa egzemplarze dla

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA